JSZW400双向智能折边机方案讨论

会议纪要

时    间：2024年11月29日15:30~17:00

会议地点：精工智能建机二楼会议室2

主 持 人：俞焕庆

参加人员：夏荣祥、俞焕庆、樊幸栋、高寅飞、刘旭

特邀人员：无

记    录：樊幸栋

主要内容：

参展用JSZW400双向智能折边方案讨论。

- 确认折弯铰链采用双摆杆加强用于提高翻板折弯刚性，折边单元采用3套；

- 确认折弯单体与底架通过定位面连接安装；

- 拉刀装置下移安装至底架上，通过角座形式与底架连接加强；

- 拉刀电机采用3kW，取消电机刹车；

- 进料装置上吸盘采用2组并列(4m折边机)，后续长折边机需增加至3组；

- 参展用4m折边机设备整体布局长度不超过6.5m(储料桌板1m)，争取6m，最终会议讨论后确定；

- 操作台可采用摇臂式或其他安装形式减小布置空间，由高寅飞设计出方案后讨论确定，因展位尺寸受限，安全光幕是否现展展开待定；

- 液压站尺寸大小优化，可考虑原位置缩窄或储料桌板下方缩矮布局，具体由刘旭设计出方案供讨论；

- 合理布局设备吊耳位置与液压阀岛安装位置；

- 由王燕联系展会争取5个展位；

- 液压站外形尺寸与布局、操作控制箱形式，以及占地面积等设计有更新方案或信息后再开会确认。

技术研发部

2024年12月2日